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          КАРАР                                                                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

«14» апрель 2017 й.                          №72                        «14» апреля 2017 г. 

Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Благоустройство территории сельского поселения Сибайский  сельсовет» на 2017-2019 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом сельского поселения Сибайский  сельсовет, в целях совершенствования системы комплексного благоустройства сельского поселения Сибайский  сельсовет, постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Благоустройство территории сельского поселения Сибайский  сельсовет» на 2017-2019 годы.

2. Администрации поселения при исполнении бюджета поселения в 2017 году и среднесрочного финансового плана сельского поселения Сибайский  сельсовет на 2017-2019 годы предусматривать ассигнования на реализацию муниципальной целевой программы «Благоустройство территории сельского поселения Сибайский  сельсовет» на 2017-2019 годы. 

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной целевой программы «Благоустройство территории сельского поселения Сибайский  сельсовет» на 2017-2019 годы мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета сельского поселения Сибайский  сельсовет.

4. Опубликовать настоящее постановление на информационном стенде в здании Администрации и на официальном сайте сельского поселения.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения 


Сибайский  сельсовет:                                      И.С.Бикбаев

Приложение 

к постановлению администрации

сельского поселения 
Сибайский  сельсовет

№ 72  от «14» апреля 2017 г. 

Муниципальная целевая программа 

«Благоустройство территории сельского поселения 

Сибайский  сельсовет»

на 2017-2019 годы

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

	Наименование  
	- муниципальная целевая программа «Благоустройство территории сельского поселения Сибайский  сельсовет» на 2017-2019 годы (далее – «Программа»).

	Основание для разработки 
	- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- поручение главы сельского поселения

	Муниципальный заказчик 
	- Администрация сельского поселения Сибайский  сельсовет

	Разработчик 
	- Администрация сельского поселения Сибайский  сельсовет

	Основная цель 
	- Совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения Сибайский  сельсовет, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

	Основные задачи 
	1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского поселения Сибайский  сельсовет.

2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов сельского поселения Сибайский сельсовет.

3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов сельского поселения Сибайский  сельсовет.

	Сроки реализации 
	2017-2019 годы

	Структура, перечень основных направлений и мероприятий
	Паспорт Программы 

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными мероприятиями.

Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации долгосрочной целевой Программы, целевые индикаторы и показатели.

Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы.

Раздел 4. Нормативное обеспечение.

Раздел 5. Механизм реализации Программы, включая организацию управления Программой и контроль над ходом её реализации.

Раздел 6. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы.

Приложение. Система программных мероприятий.

Мероприятия Программы:

-мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев;

-мероприятия по санитарной очистке территории сельского поселения;

-мероприятия по озеленению (содержание территории парка) сельского поселения; 

-мероприятия по благоустройству кладбищ; 

-мероприятия по благоустройству дорог;

-мероприятия по организации работ по благоустройству территории.



	Основные исполнители 
	- Администрация сельского поселения Сибайский  сельсовет

	Объем и источники финансирования 
	- Общий объем финансирования из республиканского бюджета программы – 1800 тыс. рублей, из местного бюджета – 300 тыс. руб. в том числе по годам:

 Из республиканского 2017 год – 600 тыс. рублей., 2018 год – 600 тыс. рублей., 2019 год – 600 тыс. рублей.
Из местного 2017 год- 100 тыс. руб., 2018 год-100 тыс. руб., 2019 год-100 тыс. руб.

	Ожидаемые конечные результаты реализации 
	1. Единое управление комплексным благоустройством территории сельского поселения Сибайский  сельсовет.

2. Создание условий для работы и отдыха жителей сельского поселения.

3. Улучшение состояния территории сельского поселения Сибайский  сельсовет.

4. Привитие жителям сельского поселения любви и уважения к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на территории сельского поселения Сибайский сельсовет.

	Система организации контроля за исполнением 
	- контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией сельского поселения Сибайский сельсовет.




РАЗДЕЛ 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

её решения программными мероприятиями 

            Сельское поселение Сибайский  сельсовет включает в себя три населенных пунктов: с.Старый Сибай, д.Калинино, д.Давлетово. 

Одной из приоритетных проблем поселения является состояние автомобильных дорог, расположенных на территории всех населенных пунктов. Общая протяженность  дорог – 55,8 км, из них 7,5 км с асфальтобетонным покрытием, 10,2 км – с щебеночным покрытием, 38,1 грунтовые дороги.  Хорошее состояние дорожной сети - необходимое условие успешного развития экономики поселения и улучшения условий жизни населения. Увеличение количества автотранспортных средств у населения и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения. В результате недостаточного финансирования по содержанию и ремонту дорог, их транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным требованиям. Отсутствие возможности у местных бюджетов финансировать в полном объеме объекты дорожной сети является сдерживающим фактором развития экономики поселения. Указанные проблемы обусловливают необходимость решения их программными методами.

Также не полностью решена проблема  по проведению реконструкции объектов наружного освещения автодорог по улицам населенных пунктов и на территориях. В течение 2013 года уже частично выполнена реконструкция объектов уличного освещения в селе Старый Сибай, дд.Калинино, Давлетово. Постоянно проводятся работы по ремонту и обслуживанию объектов наружного освещения.

Большие нарекания вызывает санитарное состояние территории поселения. В настоящее время население сельское поселение Сибайский сельсовет составляет 3860 чел., в результате их жизнедеятельности образуется немало отходов, требующих утилизации. Для решения данной проблемы организованы места временного размещения твердых бытовых отходов, планируется рекультивация свалки. Для поддержания территорию поселения в санитарном состоянии, по решению суда, необходимо перенести   мусоросвалку на 130 метров от границы территории  временного размещения мусора, соответствующим всем нормам СанПина.
Данные мероприятия не полностью решат проблему образования несанкционированных свалок. Поэтому для поддержания здоровой экологической обстановки на территории сельское поселение необходимо проведение работ по ликвидации несанкционированных свалок по мере их образования.

Необходимо продолжить работы по благоустройству дворовых территорий жилых домов, территорий массового отдыха, территорий муниципальных учреждений. Потребность детей в игровом и спортивном оборудовании с каждым годом возрастает. 
Искусственные посадки зеленых насаждений в виде отдельных  скверов  существуют во всех населенных пунктах поселения. Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений недостаточно благоустроены, нуждаются в систематическом уходе: вырезке поросли, уборке аварийных и старых деревьев, подсадке саженцев. Для решения этой проблемы необходимо, чтобы данные работы  выполнялись ежегодно, с привлечением организаций, предприятий и жителей сельское поселение. Кроме того, действия участников работ по озеленению  должны быть согласованы между собой. 

 На территории сельского поселения Сибайский сельсовет расположено несколько действующих кладбищ: в  с.Старый Сибай площадью 5,1 га, 2,5 ; в  д.Давлетово, площадью 1,0 га; в д.Калинино, площадью 1,2 га.  Так как в течении продолжительного времени  территории под места захоронения не расширялись, возникла острая необходимость в увеличения кладбища  д.Калинино.    Для решения этой задачи необходимо осуществить процедуру оформления права собственности на  земельные участки под размещения кладбищ. Многие кладбища не соответствуют санитарно-техническим нормам. Для исправления ситуации необходимо провести ряд мероприятий: строительство дорог с твердым покрытием, ремонт существующих дорог, строительство  и ремонт ограждения территории кладбищ, установка контейнеров и организация площадок для них, массовая вырубка деревьев и кустарников.

Одним из условий решения проблем благоустройства является организация взаимодействие органов местного самоуправления с населением, а также общественными объединениями, предприятиями и организациями всех форм собственности, расположенными на территории поселения. Повысить качество и объемы работ по благоустройству позволит привлечение средств федерального и областного бюджета, а также дополнительных внебюджетных источников финансирования программных мероприятий.

 Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

РАЗДЕЛ 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации долгосрочной целевой Программы, целевые индикаторы и показатели.
         Основной целью Программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, повышению комфортности граждан, обеспечению безопасного транспортного сообщения на автомобильных дорогах общего пользования в весеннее-зимний период, озеленению территории поселения, обеспечение безопасности проживания жителей поселения, улучшения экологической обстановки на территории поселения, создание комфортной среды проживания на территории сельского поселения Сибайский  сельсовет.

Задачи Программы:

        - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения;

        - приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;

        - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.

         Сроки реализации Программы. Начало: 01 января 2017 года, Окончание: 31 декабря 2019 года.

РАЗДЕЛ 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы.

         Для обеспечения Программы предлагается регулярно проводить следующие мероприятия:

         - мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев;

         - мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок;

         - мероприятия по санитарной очистке территории;

         - мероприятия по озеленению;

         - мероприятия по благоустройству кладбищ;

         - мероприятия по благоустройству  дорог;

         - мероприятия по содержание и реконструкция объектов освещения;

         -мероприятия по организации работ по благоустройству с представителями общественности.

         Санитарная вырубка зеленых насаждений должна проводиться при получении в установленном порядке разрешений на ее проведение.

         В течение 2017 – 2019 годов необходимо организовать и провести:

         - смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений, местных жителей;

          - различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, улиц.

         Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

         Общий объем финансирования Программы составляет 2100 тыс.рублей.  Из них 1800  тыс. рублей из республиканского бюджета, 300 тыс. рублей из местного.
      Раздел  4. Нормативное обеспечение

         Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами в области благоустройства.

         Направление исполнения, порядок предоставления и расходования финансовых средств для выполнения мероприятий Программы утверждаются нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Сибайский сельсовет.

Раздел 5. Механизм реализации Программы, включая организацию управления Программой и контроль над ходом её реализации

Реализация Программы осуществляется на основе:

- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; 

- условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

Отчеты о ходе работы по реализации Программы по результатам за год и весь период действия Программы готовит Администрация сельского поселения Сибайский сельсовет с периодичностью, по форме и в сроки, установленные  нормативными актами администрации сельского поселения Сибайский  сельсовет.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией сельского поселения Сибайский сельсовет.

Раздел 6. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы

В результате реализации Программы ожидается:

-  улучшение состояния территории сельского поселения Сибайский  сельсовет;

- привить жителям сельского поселения Сибайский  сельсовет любовь и уважение к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на территории сельского поселения;

- создать условия, обеспечивающие комфортные условия для работы и отдыха населения на территории сельского поселения Сибайский  сельсовет.

Эффективность Программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленение, наружного освещения) ГОСТу;

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелёными насаждениями).      
Глава сельского поселения

Сибайский сельсовет

муниципального района

 Баймакский район РБ:                                                            И.С. Бикбаев

	   
	Приложение 

к муниципальной целевой программе «Благоустройство территории сельского поселения Сибайский  сельсовет» на 2017-2019 годы




Система программных мероприятий муниципальной целевой программы «Благоустройство территории сельского поселения Сибайский сельсовет» на 2017-2019 год.

	№

п/п
	Наименование  мероприятий
	Объемы финансирования, тыс. руб.

	
	
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	Итого

	1.
	Содержание и ремонт памятников
	30
	30
	30
	90

	2.
	Благоустройство и содержание кладбищ
	80
	80
	80
	240

	3.
	Содержание, ремонт, замена фонарей и реконструкция объектов освещения
	200
	200
	200
	600

	4.
	Благоустройство, содержание  и ремонт дорог (отсыпка грунтовых дорог балластом, ямочный ремонт твердого покрытия  дорог, очистка от снега, межевание)
	200
	200
	200
	600

	5.
	Покраска мест общего назначения.
	40
	40
	40
	120

	6.
	Благоустройство территории мусоросвалки (озеленение)
	50
	50
	50
	150

	
	Итого:
	600
	600
	600
	1800


МР Баймакский район РБ
	№

п/п
	Наименование  мероприятий
	Объемы финансирования, тыс. руб.

	
	
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	Итого

	1.
	Содержание трактора МТЗ-82
	100
	120
	120
	340


Из бюджета Администрации сельского поселения Сибайский сельсовет
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